PHIẾU ĐĂNG KÝ

Thông tin sinh viên:Nguyễn Công Tuấn Khanh

Thông tin đề tại: web bán quần áo nam

Công nghệ: java(Spring Boot) + ReactJS

Kế hoạch:

Tuần 1: 6/09/2023………… 13/09/2023 (thiết kế giao diện trang admin + thiết kế database)

Tuấn 2:14/09/2023………..20/09/2023 (tạo và test các API theo database )

Tuần 3: 21/09/2023..........27/09/2023(làm chức năng thêm xóa sửa cho các trường trong database lần 1)  
Tuần 4: 28/09/2023..........04/10/2023((làm chức năng thêm xóa sửa cho các trường trong database lần 2)  
Tuần 5: 05/10/2023..........11/10/2023( thiết kế giao diện web cho khách hàng)  
Tuần 6: 12/10/2023..........18/10/2023(làm các trang liên quan đến trang đơn, sản phẩm)  
Tuần 7: 19/10/2023..........25/10/2023( thực hiện chức năng đăng nhập, đăng ký, thông tin khách hàng)  
Tuần 8: 26/10/2023..........01/11/2023(thực hiện các chức năng lọc giá, tìm kiếm,liên hệ,….)  
Tuần 9: 02/11/2023..........08/11/2023(làm chức năng giỏ hàng, thanh toán)